Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Cares |
| --- | --- |
| Rut | 21.039.465-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Automatización de Firmas Digitales |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Arquitectura de Bases de Datos, Seguridad de la Información, Ingeniería de Software. |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones para resolver requerimientos de información en organizaciones, considerando bases de datos relacionales. - Diseñar soluciones de software con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Este proyecto pretende dar respuesta a la problemática de la gestión documental manual y vulnerable de un cliente corporativo. El problema central radica en el uso de archivos planos (Excel) sin control de accesos, lo cual es ineficiente y riesgoso para la validación de firmas digitales. Su resolución será un aporte real para la organización, ya que garantizará trazabilidad e inmutabilidad legal a los documentos, impactando directamente al equipo administrativo y directivo que los procesa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr la automatización total del proceso de legalización de firmas. El proyecto consistirá en el diseño de un modelo de datos relacional robusto y el desarrollo de un pipeline ETL (Extracción, Transformación y Carga) utilizando scripts en Python para migrar los datos históricos desde Excel hacia un servidor Oracle. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este Proyecto APT se relaciona estrechamente con el perfil de egreso, ya que exige aplicar conocimientos avanzados de modelamiento de datos y seguridad. Las competencias seleccionadas son necesarias para garantizar que la transición técnica desde un entorno sin estructura (Excel) a uno relacional (Oracle) cumpla con los estándares de la industria y proteja la integridad de la información corporativa. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto propuesto se alinea profundamente con mis intereses profesionales enfocados en la arquitectura backend, la infraestructura de datos y la automatización corporativa. Refleja mi objetivo de desarrollar roles de alta capacidad analítica y contribuye a mi desarrollo profesional situándome en un desafío real de transformación digital. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Es posible desarrollar este Proyecto APT considerando la duración del semestre y las horas de la asignatura. Los materiales requeridos consisten en entornos de desarrollo Python y acceso a un motor Oracle. Un factor externo que facilitará el desarrollo es la disponibilidad de la librería pandas para estructurar la limpieza de datos. Un factor externo que podría dificultar la ejecución es el retraso del cliente en entregar las credenciales del servidor, lo cual se mitigará montando un entorno Oracle local (on-premise) temporal para las pruebas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema automatizado de firmas digitales y ejecutar la migración de un repositorio documental plano hacia una base de datos relacional Oracle, garantizando la seguridad, control de accesos y trazabilidad de la información corporativa. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar el modelo relacional (MER) en Oracle, estableciendo perfiles de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). - Construir un script ETL en Python para limpiar y migrar masivamente los registros históricos desde Excel hacia la nueva arquitectura. - Implementar políticas de auditoría (Triggers) en el motor de base de datos para registrar la inmutabilidad de los documentos legalizados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar el problema identificado, se utilizará una metodología Tradicional (SDLC) dividida en fases incrementales. - Análisis y Diseño: Levantamiento de requerimientos con el cliente y diseño del diagrama Entidad-Relación para Oracle. - Construcción (ETL y BD): Programación del script en Python para el procesamiento de datos y despliegue de sentencias DDL en el servidor. - Pruebas de Calidad (QA): Verificación de integridad de datos migrados y validación de permisos de roles. Como responsable principal (Líder Técnico/Desarrollador), tendré a cargo la estructuración del código, la administración de la base de datos y la documentación técnica del despliegue.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo de Datos y Arquitectura | Documento técnico que incluye el Modelo Entidad-Relación (MER) y Diccionario de Datos para Oracle. | Demuestra la correcta estructuración y normalización de los datos previo a la fase de código. |
| Avance | Script de Migración ETL | Código fuente en Python (.py) que realiza la extracción y limpieza del archivo Excel corporativo. | Evidencia el manejo lógico y programático de la información antes de la inserción en la BD. |
| Final | Scripts de Creación Oracle y Auditoría | Archivo SQL con las sentencias DDL (Tablas, Triggers, Roles) ejecutables en el motor Oracle. | Representa el producto funcional de infraestructura que soportará el sistema de firmas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar soluciones para requerimientos de información. | Levantamiento y Modelamiento de BD | Reunión técnica para definir flujos y crear el modelo de datos en Oracle. | Herramientas de diagramado (Ej. draw.io), PC. | 3 semanas. | gabriel ignacio cares valladares | Posibles dificultades para definir el volumen exacto de registros con el cliente. |
| Diseñar y generar soluciones de software. | Desarrollo Script ETL en Python | Programar el algoritmo para leer el Excel, filtrar nulos y mapear hacia Oracle | Python, Librería Pandas, IDE. | 4 semanas. | Gabriel Paiva | Se requiere validar previamente los formatos de fechas en las celdas del Excel. |
| Diseñar soluciones con foco en seguridad. | Configuración de Roles y Trazabilidad | Crear los usuarios, permisos (RBAC) y triggers de auditoría en SQL. | Servidor Oracle. | 3 semanas. | Matias Castillo | Facilitador: Uso de comandos nativos de Oracle para auditoría rápida. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y Modelamiento de BD | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Script ETL en Python |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de Roles y Trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| QA, Integración Final y Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.