|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

No cumplí todas las actividades en los tiempos de la carta Gantt. La Etapa 1, semanas 1 a 3, está hecha: prototipo navegable del sitio y del CRM, planos y documento técnico. Las etapas 2 y 3, persistencia y dominio, siguen sin código. No hay Oracle ni casos de uso. Lo que cambió desde esa planificación es el insumo del cliente. Ya está el formulario Excel que hoy asigna el folio y carga la base, la muestra de 34 campos y las plantillas de contrato de servicios, de bodega y de oficina, más arriendo de vehículo y de estacionamiento. El precio vigente del domicilio tributario es $59.990 más IVA al año, no los $180.000 hipotéticos del documento técnico. El pago documentado es transferencia y aviso por correo, y la firma del contrato es electrónica avanzada. Eso facilita cerrar el diccionario y la plantilla. Lo que sigue dificultando el plan es que ese material todavía no está pasado al sistema: el desarrollo se quedó en el prototipo.

2.

El ajuste es usar estos archivos como fuente y partir la Etapa 2 sin esperar otra reunión. La ficha y el contrato de domicilio se arman con los 34 campos de la muestra y con los MERGEFIELD de los contratos de servicios. El folio sigue la regla de la especificación: iniciales de sucursal, correlativo y año. Oracle Free en Docker reemplaza la planilla mientras no exista una base de Easy Office. El pago del piloto se registra como transferencia confirmada por el ejecutivo, que es el circuito de los contratos, y no como pasarela. La firma avanzada con notarios queda detrás de un adaptador de prueba: el PDF del contrato sí se genera en la ficha. Bodega, creación de empresa, webmail, poder simple, acuerdo de accionistas y arriendos quedan fuera del flujo que se programa ahora. El modelo solo reserva hasta tres servicios por contrato, porque así viene la plantilla.

3. Hasta el momento:

Destaco que el prototipo ya recorre contratar, revisar y el CRM, y que ahora el diseño se puede contrastar con documentos reales, no solo con supuestos. El formulario, la muestra de campos y los contratos explican el problema que el proyecto quiere reemplazar: redigitar en Excel y combinar correspondencia en Word. Debo corregir el documento técnico, que sigue tratando como pendientes el Excel, el precio y la plantilla, y debo empezar la persistencia. Revisar estos archivos no cuenta como la Etapa 2 mientras los campos no estén en Oracle y el alta del CRM no deje de usar datos de demostración.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

La inquietud es mantener el piloto en domicilio tributario ahora que el cliente mostró un contrato de varios servicios y otros documentos. La pregunta es esta: para la Fase 2, ¿basta generar el PDF del contrato de domicilio con los campos reales y registrar el pago como transferencia confirmada, dejando la red de notarios como adaptador de prueba? Quiero confirmar si las alertas internas a 60, 30, 15 y 7 días pueden convivir con el aviso de término de 30 días que trae el contrato, sin implementar todavía bodega, creación de empresa ni los arriendos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

El proyecto está definido de forma individual, así que no hay tareas que repartir entre integrantes. El orden se mantiene: persistencia con estos campos, dominio, CRM conectado, registro del pago y PDF. La tarea que adelanto es cargar el diccionario de la muestra y la plantilla de domicilio. No agrego al plan el poder simple, el acuerdo de accionistas ni los contratos de arriendo.

6. APT grupal

La revisión con el docente y con los pares sirve para validar este recorte: un contrato de domicilio generado desde los campos reales, y el resto de documentos solo documentado. Lo que me ha servido es dejar el prototipo y los planos revisables. Lo que debo mejorar es llevar a esa revisión la diferencia entre el documento técnico de septiembre y los archivos que Easy Office entregó después, antes de la evaluación sumativa.