Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Easy Office, plataforma CRM y contratación de Domicilio Tributario |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, sistemas de gestión para pymes e integración de documentos y pagos |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. Gestionar proyectos informáticos. Construir modelos de datos. Desarrollar una solución de software. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Easy Office mantiene el padrón de clientes en Excel y arma el contrato de Domicilio Tributario con combinación de correspondencia. El piloto lo reemplaza por un sitio donde el cliente contrata y un CRM con una ficha por RUT. El precio vigente en los contratos es $59.990 más IVA al año. El pago es por transferencia. La firma es electrónica avanzada. Arriendo de vehículo, arriendo de estacionamiento, poder simple y acuerdo de accionistas quedan fuera, porque el alcance de la Fase 1 es un solo servicio de punta a punta. |
| 2. Objetivos | - Validar el flujo de Domicilio Tributario con un prototipo navegable. - Persistir en Oracle los 34 campos de la muestra, con un RUT por ficha, vigencia y auditoría. - Dejar el CRM operable sin SQL. - No crear servicio ni contrato sin pago confirmado. En los contratos ese pago es una transferencia. - Generar el PDF desde la plantilla de contrato de servicios y dejar las alertas a 60, 30, 15 y 7 días. El objetivo 1 está cumplido. Los objetivos 2 a 5 están diseñados y todavía no están programados |
| 3. Metodología | El desarrollo sigue el plan de la Fase 1: una sola aplicación Next.js, por capas, con un entregable por etapa. La Etapa 1 cubre la interfaz del sitio y del CRM. La Etapa 2 persiste en Oracle los campos del formulario de Easy Office. La Etapa 3 aplica la regla de un RUT por ficha y la auditoría. La Etapa 4 conecta el CRM. La Etapa 5 registra el pago por transferencia, como está en el contrato de servicios. La Etapa 6 genera el PDF del contrato de Domicilio Tributario y deja la firma electrónica avanzada en un adaptador de prueba. Arriendo de vehículo, arriendo de estacionamiento, poder simple y acuerdo de accionistas no entran en este ciclo. |
| 4. Desarrollo | La Etapa 1 está construida: catálogo, formulario, revisión, resultado simulado, ingreso al CRM, dashboard, clientes, ficha y alertas, con datos de demostración en el navegador. El código está en GitHub ilvt7/crmeasyoffice y la interfaz en Netlify. La decisión de alcance se tomó al contrastar el documento técnico de septiembre con los archivos de Easy Office. El documento técnico pedía el Excel, el precio y la plantilla, y mostraba $180.000 al año. Esos datos ya están: el formulario asigna el folio, la muestra trae 34 campos y los contratos de bodega y de oficina traen la combinación de correspondencia. Por eso el desarrollo siguiente usa ese diccionario, el folio de sucursal (por ejemplo LF-0150-2026) y el precio de $59.990 más IVA. Oracle, el CRM conectado, el registro de la transferencia y el PDF generado desde la plantilla siguen pendientes. |
| 5. Evidencias | El prototipo de la Etapa 1 está en website/, en GitHub ilvt7/crmeasyoffice y en Netlify. El diseño está en plano/ (modelo Oracle, roles, flujos e integraciones) y en presentacion/Definicion-Proyecto-APT-Fase1.docx. Los insumos de Easy Office están en presentacion/: formulario FORMULARIO EASY OFFICE 2026 ONE DRIVE.xlsm, muestra de 34 campos, especificaciones y los contratos de servicios de bodega y de oficina. El domicilio tributario queda en $59.990 más IVA al año. Oracle, el CRM conectado y el PDF generado desde la plantilla todavía no están implementados. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto sigue tres intereses ya declarados en la Fase 1. El primero es el desarrollo fullstack, del formulario a la ficha, al pago y al contrato. El segundo es un sistema de gestión usable en oficina, sin Excel y sin SQL. El tercero es la arquitectura por adaptadores: el pago por transferencia y la firma electrónica avanzada se pueden demostrar sin quedar atados a un proveedor. Al egresar, la proyección es seguir construyendo ese tipo de sistema para pymes. |

Estado actual de la Fase 2

Hay prototipo, planos y los documentos reales de Easy Office. No hay persistencia en Oracle ni contrato generado desde la ficha. El paso que sigue es la Etapa 2 con los 34 campos de la muestra.

https://crmeasyoffice.netlify.app/